Российская Федерация

Ростовская область

Матвеево-Курганский район

муниципальное образование

«Малокирсановское сельское поселение»

Администрация Малокирсановского сельского поселения

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 10 марта 2015 года | № 54 «а» | С. Малокирсановка |
| --- | --- | --- |

О проведении месячника  по
благоустройству территории Малокирсановского
сельского поселения

В целях обеспечения надлежащего санитарного состояния и благоустройства территории Малокирсановского сельского поселения после окончания зимнего периода, на основании пункта 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Малокирсановское сельское поселение», Правил эксплуатации объектов благоустройства на территории Малокирсановского сельского поселения,

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по благоустройству территории Малокирсановского сельского поселения на 2015 год, (приложение 1)

2. Утвердить состав штаба по благоустройству территории Малокирсановского сельского поселения, (приложение 2)

3.     Поручить штабу:

1) распределить территории общего пользования расположенные в поселении и отдельные объекты благоустройства между предприятиями, учреждениями и организациями для санитарной очистки и благоустройства в период проведения месячников и субботников;

2) организовать участие в месячнике организаций независимо от формы собственности, расположенных на территории поселения;

3) осуществлять контроль за ходом проведения месячников координацию деятельности организаций;

4) вести учет работ, выполненных в ходе месячника;

5) в необходимых случаях инициировать применение предусмотренных законодательством мер к организациям и гражданам, не выполняющим своих обязанностей по обеспечению санитарной очистки и благоустройству закреплённых территорий;

6) регулярно проводить рейды по проверке состояния дел по благоустройству и содержанию территории, как в частном,  так и в общественном секторах;

7) провести проверки по выявлению несанкционированных мест размещения мусора на территории поселения и принять меры по их немедленному устранению.

4. В период проведения месячников по благоустройству территории Малокирсановского сельского поселения:

1) Рекомендовать руководителям хозяйств, предприятий, организаций, учреждений, находящихся на территории Малокирсановского сельского поселения, организовать соответствующие благоустроительные работы по наведению должного санитарного порядка на своих закрепленных территориях, на хозяйственных дворах и площадках, территориях складов, животноводческих фермах и полевых станах;

2) Рекомендовать жителям населенных пунктов в частном секторе навести должный порядок на своих приусадебных участках и прилегающих к ним территориях улиц и тротуаров, убрать скопившийся за зиму мусор, отремонтировать изгороди, побелить штамбы деревьев. Привести в порядок места захоронений своих родных и близких, а также знакомых односельчан на кладбищах сел и хуторов Малокирсановского сельского поселения.

5. Установить, что при проведении месячников выполняются следующие работы по благоустройству:

1)  Сбор, складирование и организация вывоза мусора на полигон бытовых отходов п. Матвеев-Курган;

2) Мелкий ремонт и восстановление ( в том числе, при необходимости, окраска) отдельных элементов благоустройства, расположенных на территориях, закрепленных за организацией: ограждений, малых архитектурных форм, скамеек, урн, сооружений на детских и спортивных площадках, иных подобных элементов.

6. Благоустроительные работы в рамках месячников завершить к 10 апреля текущего года соответственно. Ответственность за организацию и проведение работ возложить на руководителей предприятий, учреждений, организаций и хозяйств.

7. Штабу по благоусторойству 10 апреля 2015 года провести осмотр территории Малокирсановского сельского поселения и подвести итоги.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования на официальном сайте Администрации Малокирсановский сельского поселения.

9.  Контроль за исполнением постановления возложить на специалиста по вопросам ЖКХ, благоустройства, архитектуры, строительства, транспорта, связи, природоохранной деятельности.

Глава Администрации

Малокирсановского

сельского поселения			                            		Д.В.Алборова

Приложение № 1

к Постановлению Главы  сельского поселения

от  10.03.2015 г.    № 54 «а»

ПЛАН

мероприятий по проведению месячника по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Малокирсановского сельского поселения  Матвеево Курганского района

с 10.03.2015 г. по 10.04.2015 г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести сходы граждан, включив в повестку дня вопросы благоустройства. | Апрель м-ц | Глава поселения |
| 2. | Проводить разъяснительную работу среди населения по наведению порядка возле своих домовладений и прилегающих территорий. | Постоянно Апрель м-ц | специал. по ЖКХ землеустроитель, депутаты |
| 3. | Организовывать рейды-смотры по благоустройству сел и хуторов поселения. | До 08.04.2015г. | Глава поселения специал. по ЖКХ землеустроитель |
| 4. | Проводить работу по выявлению несанкцио нированных свалок, принимать меры по их ликвидации. | Постоянно Апрель м-ц | Глава поселения специал. по ЖКХ землеустроитель |
| 5. | Провести совещание с руководителями хозяйств всех форм собственности, учреждений, находящихся на подведомственной территории, по вопросу наведения порядка на территории поселения. | 03.04.2015г. | Глава поселения. |
| 6. | Санитарная уборка территории улиц, точек торговли, общественных зданий от растительного мусора и бытовых отходов | Апрель м-ц | Специалисты поселения руководители учреждений и хозяйств всех форм собственности, депутаты |
| 7. | Приобретение и посадка саженцев деревьев | 12.04.2015 г. | специал. по ЖКХ |
| 8. | Ремонт детских площадок и уборка прилегающих к ним территорий. | до 01.05.2015 | специал. по ЖКХ |
| 9. | Наведение порядка на территориях кладбищ | 18.04 – 25.04.2015г | специал. по ЖКХ, организации всех форм собственности, депутаты, население. |
| 10. | Обрезка деревьев и кустарников, уборка сухих аварийных деревьев представляющих угрозу жизни населению . | 23.04- 29.04. 2015 | специал. по ЖКХ |
| 11. | Уборка территории у частных домовладений | Постоянно Апрель м-ц | специал. по ЖКХ, депутаты, население. |
| 12. | Навести санитарный порядок, уборку и вывоз мусора вдоль полос отвода автомобильных дорог общего пользования . | Постоянно Апрель м-ц | Глава поселения специал. по ЖКХ землеустроитель |
| 13. | Обеспечить организацию и своевременное начало работ по содержанию и эксплуатации дорог, систем уличного освещения, содержание внутридворовых территорий | Постоянно Апрель м-ц | специал. по ЖКХ, организации всех форм собственности, депутаты, население |
| 14. | Ремонт памятников и мемориалов воинам павшим в годы ВОВ, высадка цветов | до 01.05.2015 | Глава поселения специал. по ЖКХ |
| 15. | Высадка цветов на территории поселения | 30.04.2015 | специал. по ЖКХ |
| 16. | Противоклещевая обработка кладбищ и детских площадок на территории поселения | Апрель м-ц | специал. по ЖКХ |
| 17. | Освещение мероприятий месячника в СМИ | 12.04.2015 г. | Глава поселения |
| 18. | Уборка, побелка остановочных павильонов | Апрель м-ц | специал. по ЖКХ |
| 19. | Побелка деревьев, бордюров, покраска ограждений | Апрель м-ц | специал. по ЖКХ |

Приложение 2

Штаб по благоустройству территории

Малокирсановского сельского поселении

- Начальник штаба по благоустройству территории

Малокирсановского сельского поселения

Глава Малокирсановского

сельского поселения                                                              Д.В.Алборова

2)Секретарь штаба по благоустройству территории

Малокирсановского сельского поселения

Специалист ЖКХ                                                              Гороховатченко В.И.

3)Члены комиссии, уполномоченные на решение вопросов

в сфере благоустройства Малокирсановского

сельского поселения:

4)Специалист по вопросам землеустроительства                                        Л.П.Назарова

5)Специалист по кадровым вопросам                                                          Т.С.Осадчая

6)Директор  МУК «Малокирсановский СДК»                                             Н.Н.Чайкова