Российская Федерация

Ростовская область

Матвеево-Курганский район

муниципальное образование

Малокирсановское сельское поселение

Администрация Малокирсановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ	ПРОЕКТ

с. Малокирсановка

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Формирование современной городской среды

на территории Малокирсановского сельского

поселения» за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Малокирсановского сельского поселения от 06.09.2018 №114 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» и распоряжения Администрации Малокирсановского сельского поселения от 17.09.2018 № 43 «Об утверждении перечня муниципальных программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Малокирсановского сельского поселения» за 2021 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования на официальном сайте Малокирсановского сельского поселения в сети интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Малокирсановского сельского поселения		                    Н.В. Щербина

Приложение к постановлению

Администрации города Волгодонска

от 18.03.2022  № 20

Отчет

о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Малокирсановского сельского поселения» за 2021

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях комплексного решения вопросов, связанных с повышением качества и комфорта городской среды на территории Малокирсановского сельского поселения, повышения удовлетворенности населения Малокирсановского сельского поселения уровнем благоустроенности общественных территорий в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Малокирсановского сельского поселения»
(далее – муниципальная программа) в 2021 году выполнены мероприятия в результате которых:

- выполнены работы Общественная территория, расположенная по адресу: Ростовская область, Матвеево-Курганский район, примерно в 10 м. на юг от    с. Малокирсановка, ул. Кутахова, 41 (благоустройство)

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий

По итогам 2021 года муниципальная программа состояла из двух основных мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки и в полном объеме.

Основное мероприятие 1. «выполнены работы Общественная территория, расположенная по адресу: Ростовская область, Матвеево-Курганский район, примерно в 10 м. на юг от    с. Малокирсановка, ул. Кутахова, 41 (благоустройство)

Достижение целей и задач муниципальной программой оценивается на основании контрольных событий, 	которые выполнены в полном объеме в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий, мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы указаны в приложении 
№ 1 к отчету о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Малокирсановского сельского поселения» за 2021.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, является наличие финансирования по основным мероприятиям муниципальной программы.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Плановый объем финансирования, утвержденный муниципальной программой, в 2021 году составляет 12600,2 тыс. рублей, в т.ч. средства областного бюджета 12584,9 тыс. рублей, средства местного бюджета 15,3 тыс. рублей.

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы не предусмотрены.

Исполнение по муниципальной программе за счет бюджетных источников составило – 12600,0тыс. руб. или  100,0%.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы указаны в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной за 2021 год.

Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию муниципальной  программы в 2021 году, освоены на 98,6 % в связи с тем, что была экономия по электронному аукциону.

В течение 2021 года ответственным исполнителем в муниципальную программу внесены изменения (постановления Администрации от 08.02.2021 № 7, от 15.04.2021 № 41, от 07.06.2021 № 56, от 30.10.2021 № 95, От 20.11.2021 № 102, от 26.12.2021 № 113).

Внесение изменений обусловлено необходимостью:

- приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствие с решениями Собрания депутатов  от 28.12.2021 № 150 «О бюджете Малокирсановского сельского поселения Матвеево-Курганского района на 2021 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год

Достижение целей и задач муниципальной программой на 2021 год характеризуются целевыми показателями, плановые значения, которых достигнуты.

- Доля благоустроенных общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков) от общего количества общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков) сельского поселения в 2021 году – 33,3 %.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы указаны в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы за 2021 год.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 
(12600,0/12600,2) -  равна 1,0;

Оценка степени достижения целевых показателей составляет 1,0 что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования.

В рамках муниципальной программы в 2021 году осуществлялась реализация одного основного мероприятия, финансируемого  за счет средств бюджета.

Основное мероприятие выполнено в полном объеме, степень реализации составила 1,0, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств всех уровней бюджета составляет 1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств всех уровней бюджета составляет 1,0.

3.3. Эффективность использования средств всех уровней бюджета составляет 1,0, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы.

4. Уровень реализации муниципальной программы соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации муниципальной программы.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

Произведенные в 2021 году расходы ответственного исполнителя и участника муниципальной программы полностью соответствуют их полномочиям.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы «Формирование современной

городской среды на территории Малокирсановского сельского поселения» за 2021

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы «Формирование современной

городской среды на территории Малокирсановского сельского поселения» за 2021

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник должность/ ФИО | Плановый срок окончания реализа-ции | Фактический срок | Результаты | Причины не реалииза-ции/ реализа-ции не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реалии-зации | окончания реализа-ции | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Основное мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий | Инспектор Тучевская Ю.С. | 31.12.2021 | 09.01.2021 | 31.12.2021 | Повышение удовлетворенности населения города уровнем обустройства общественных территорий | Общественная территория, расположенная по адресу: Ростовская область, Матвеево-Курганский район, примерно в 10 м. на юг от с. Малокирсановка, ул. Кутахова, 41 (благоустройство) | - |
| 2. | Мероприятие 1.1. Благоустройство общественной территории | Администрация Малокирсановского Тучевская Ю.С. | 31.12.2021 | 09.01.2021 | 31.12.2021 | Повышение уровня благоустройства общественной территории | Общественная территория, расположенная по адресу: Ростовская область, Матвеево-Курганский район, примерно в 10 м. на юг от с. Малокирсановка, ул. Кутахова, 41 (благоустройство) | - |
| 4. | Контрольное событие муниципальной программы 1. Благоустройство территории | Администрация Малокирсановского Тучевская Ю.С. | 31.12.2021 | Х | 22.07.2021 | Повышение уровня благоустройства общественной территории | Общественная территория, расположенная по адресу: Ростовская область, Матвеево-Курганский район, примерно в 10 м. на юг от с. Малокирсановка, ул. Кутахова, 41 (благоустройство) | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы «Формирование современной

городской среды на территории Малокирсановского сельского поселения» за 2021

СВЕДЕНИЯ

об использовании областного, федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Малокирсановского сельского поселения» за 2021

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | Кассовые расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Малокирсановского сельского поселения» за 2021 | всего | 12600,2 | 12600,2 | 12600,0 |
|  | федеральный бюджет | 12333,2 | 12333,2 | 12333,1 |
|  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 251,7 | 251,7 | 251,7 |
|  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 15,3 | 15,3 | 15,2 |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий | всего | 12600,2 | 12600,2 | 12600,0 |
|  | федеральный бюджет | 12333,2 | 12333,2 | 12333,1 |
|  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 251,7 | 251,7 | 251,7 |
|  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 15,3 | 15,3 | 15,2 |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | всего | 12600,2 | 12600,2 | 12600,0 |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды

на территории Малокирсановского сельского поселения» за 2021

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Малокирсановского сельского поселения» |
| 1. | Доля благоустроенных общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков) от общего количества общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков) сельского поселения | процентов | 33,3 | 33,3 | 33,3 | Плановое значение показателя достигнуто |