Таблица 10

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы» отчетный период 12 месяцев 2016 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Малокирсановского сельского поселения» |
| 1.1 | Основное мероприятие: содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Малокирсановского сельского поселения | выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния автомобильных дорог | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1975,0 | 1904,8 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Малокирсановского сельского поселения | выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Малокирсановского сельского поселения | Выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4 | Основное мероприятие: проектные работы по капитальному ремонту и по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Малокирсановского сельского поселения | обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту и по строительству и реконструкции автомобильных дорог | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 99,0 | 99,0 |  |
|  | 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Малокирсановского сельского поселения» |
| 2.1 | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | Администрация Малокирсановского сельского поселения | обеспечение безопасности дорожного движения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 296,6 | 296,5 |  |
|  | Итого по программе |  |  |  |  | 2370,6 | 2300,3 |  |

-------------------------------- <1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Администрации Малокирсановского сельского поселения                                                                                    Д.В. Алборова

19 января  2017г.