Добрый день!

Я рада видеть вас сегодня в этом зале.

Мы встретились здесь, чтобы подвести итог работы администрации за первое полугодие  2019 года.

Давайте же обсудим наиболее важные вопросы, что же удалось в данном периоде и над чем стоит продолжить работать:

- Состоялся аукцион и подрядчик приступил к благоустройству общественной территории, расположенной по адресу: с. Греково-Тимофеевка, ул. Октябрьская 28б. На сегодняшний день: 100% выполнены работы по планировке земельного участка площадью 0,67 соток, проведены все коммуникационные работы (водопровод, электрика), подготовлено основание для тротуарной плитки, установлены поребрики 650 шт., положена тротуарная плитка на площади 500 кв.м. Строительство идет по графику, объект сдается в эксплуатацию 30 октября 2019 года.

- Благодаря помощи губернатора Ростовской области, главы администрации Матвеево-Курганского района в целях улучшения качества питьевой воды, подаваемой потребителям села Малокирсановка, установлены 3 башни Рожновского.

- Согласно государственной программе Ростовской области «Развитие здравоохранения» установлен фельдшерско-акушерский пункт в хуторе Красная Горка.

- Практически завершена уборка ранних зерновых.

Урожайность по озимой пшенице составила –

Обособленное предприятие «Раздолье» – 42,6 ц с га

СПК (колхоз) «Колос» 49,8, по району 42,0

по зерновым: Раздолье – 40,5

Колос – 45,8

по району 40,4

Да и другого результаты не может быть, только в первом полугодии 2019 года объем инвестиций в основной капитал по кругу крупных и средних предприятий составил 63 миллиона 550 тысяч рублей. Инвестиционные ресурсы направлялись на развитие животноводства, растениеводства.

Спасибо Вам, ребята, за ваш профессионализм, высокое качество зерна!

О наших достижениях:

1. Малокирсановский СДК награжден Диплом золотого уровня, занял 1 место во Всероссийском телевизионном конкурсе «Самый красивый сельский дом культуры России;

2. В год театра театральные коллективы «Маска» и «Маскарад» стали победителями районного конкурса театральных коллективов «Театра мир откроет нам свои кулисы»;

3. МУК «Малокирсановский СДК» занял 1 место в районном конкурсе среди культурно-досуговых учреждений района;

4. Команда семьи Семенченко победители районного конкурса «Наш веселый тарантас»;

5. Народный ансамбль народной песни «Россияночка» стал лауреатом 2 степени 4-го международного фестиваля конкурса национальных культур и современного творчества «Содружество Талантов»; 3 степени Всероссийского вокально-хореографический конкурса «Златая поляна Юга России»;

6. Вокальная группа «Журавушка» (Малокирсановский СДК) лауреаты 2 степени Международного фестиваль-конкурса национальных культур и современного творчества;

7. Ансамбль «Колокольчик» признаны Дипломантами 1 степени 4-го международного фестиваль - конкурса национальных культур и современного творчества «Содружество Талантов».

Над чем предстоит работать?

Вопрос жизнеобеспечения по-прежнему остается одним из приоритетных.

В целях улучшения качества жизни граждан, проживающих на территории сельского поселения, установлено 49 энергосберегающих ламп. Регулярно проводится текущий ремонт линий уличного освещения. 866 300 руб оплачено за поставку электроэнергии (уличное освещение) в первом полугодии 2019 года. Ведутся работы по постановке на учет двадцати одного бесхозяйного объекта газовых сетей.

26 мая 2019 года в результате чрезмерного выпадения осадков было подтоплено 6 домовладений по ул. Мира в с. Греково-Тимофеевка. С целью предотвращения ЧС установлены сточные бетонные трубы, обновлены ливневые стоки. А также ливневые стоки обновлены в Латоново по улицам Ленина и Почтовой.

На сегодняшний день востребованными услугами остаются высокоскоростной доступ в сеть Интернет и предоставление мобильной и стационарной связи. В селе Латоново завершено строительство оптической сети. Подключено 40 домовладений, оплата от 500 до 1500 руб в месяц зависит от предоставляемой услуги.

С 3 июня 2019 года мы перешли на цифровое телевидение. На территории сельского поселения существовало 3 зоны слабого покрытия сигнала связи. Переход прошел безболезненно, проблемы устранены, на сегодняшний день вопросов нет.

Но, остается открытым вопрос по отсутствию доступа сети интернет в хуторе Красная Горка.

Для улучшения эстетического вида памятников, мемориалов воинам Великой Отечественной войны, стелы танкистам проведены ремонтные работы.

По инициативе руководства СПК (колхоза) «Колос» ко дню освобождения Греково-Тимофеевки от немецко-фашистских захватчиков планируется выборочный капитальный ремонт памятника погибшим воинам, приобретена горелка газовая для вечного огня. Ведутся работы по установке вечного огня павшим воинам.

Ведутся работы по разработке ПСД на капитальный ремонт мемориалов в Латоново и Малокирсановке к 75-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Завершены работы по подготовке проектно-сметных документов на капитальный ремонт Латоновского сельского дома культуры, начинаем заниматься проектированием благоустройства стадиона в Греково-Тимофеевке.

Приобретены две детские площадки для установки в с. Латоново по улице Садовая.

Установлены 4 железобетонные крышки на питьевых колодцах и два железобетонных кольца с крышками для канализации.

Выполнены работы по благоустройству в хуторе Красная Горка (опиловка деревьев на детской площадке, побелка сельского клуба).

Начаты работы по благоустройству стадиона, центральной площади в Латоново.

Продолжена работа по благоустройству сельских кладбищ.

Проведена противоклещевая обработка общественных мест.

Отловлено 9 безнадзорных собак.  
Проведены мероприятия по озеленению территории сельского поселения на площади более 1 га, высажены деревья, розы, кусты петуньи, многолетние цветы.

Организована работа по расчистке Рощи в Греково-Тимофеевке, Старого парка в Малокирсановке, Панского сада в Латоново. Произведена побелка деревьев вдоль региональной трассы Малокирсановка – Матвеев Курган, районной автодороги х. Передовой - Малокирсановка. На данных участках проведена санитарная обрезка деревьев.

Кронировано более 50 деревьев.

С 1 января 2019 г начала работать новая система регулирования в области обращения с твердыми коммунальными отходами. Да, возникло множество вопросов, начиная с количества проживающих в домовладении, задвоенностью в оплатах за услугу и регулярностью вывозом. Сегодня прокуратурой района поднят вопрос по установке мусорных контейнеров у домовладений жителей. Но, наши жители привыкли сдавать мусор поведерно (в пакетах), и категорически не хотят ставить возле своих домовладений контейнеры.

Устранено 8 свалочных очагов.

Проведено более 20 субботников на территории сельского поселения.

Благодарна за помощь.

В отчетном периоде работниками администрации сельского поселения составлено 12 административных протоколов:

5 протокола за выбрасывание мусора (ст. 5.1)

1 - за нарушение правил содержания домашних животных (ст. 4.1)

5 - за хранение строительных материалов на прилегающей территории (ст. 5.2)

1 - за сжигание (ст. 4.5)

В течение года проводилась работа с налогоплательщиками-недоимщиками:

Проведено 6 координационных советов по вопросам собираемости налогов и сборов при Администрации поселения.

На заседания были приглашены 3 – юрлица, 1 - ИП, 279 человек - физлица. В результате было погашено задолженности в сумме 528 300 рублей.

На сегодняшний день недоимка составила 2 271 500 руб, из них 148,3 налог на доходы физлиц,

486,8 – налог взимаемый с ИП, работающих по упрощенной системе налогообложения,

853 тыс. руб – транспортный налог

619,8 – земельный налог.

Нам нечем платить за уличное освещение, а мы не можем собрать деньги, которые идут в бюджет сельского поселения. Следует усилить работу в данном направлении.

Обращаю ваше внимание, до 2.12.2019 наступает срок уплаты имущественных налогов физлицами, расчет которого будет произведен исходя из кадастровой стоимости здания.

Крепкий фундамент – это налоги и доходы в муниципальный бюджет.

За вышеуказанный период в бюджет поступили 2 676 600 рублей.

Доходная часть бюджета поселения – 7 792 200 рублей.

На данном слайде вам представлена динамика доходов Малокирсановского сельского поселения:

налог на доходы физических лиц (НДФЛ) составил 816 500 руб.

Единый сельхозналог (ЕСХН) – 1 426 400 руб. Земельный налог- 409 800 руб.

Инициативы жителей, утвержденные депутатами Малокирсановского сельского поселения в дорожной карте благоустройства на первое полугодие 2019 года, выполнены.

В первом полугодии 2019 года в рамках реализации государственной программы "Развитие культуры" финансировались мероприятия, направленные на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение учреждений культуры. Так, Малокирсановскому СДК приобретены сценические микрофоны в количестве 6 штук и на эти цели выделено 37 440 рублей.

Проведены ремонтные работы в Латоновском СДК (ремонт полов, системы электроснабжения), оштукатуривание и побелка Красногорского сельского клуба.  
Острой проблемой остается нехватка квалифицированных кадров.

На базе 4 муниципальных культурно-досуговых учреждений функционируют 47 клубных формирований и коллективов народного творчества. Творческие коллективы приняли активное участие во Всероссийских, международных, региональных, районных конкурсах, фестивалях, проводимых министерством культуры Ростовской области, Районным дворцом культуры администрации Матвеево-Курганского района.

В рамках реализации подпрограммы "Старшее поколение" муниципальной программы «Общегосударственные вопросы» организовано поздравление вдов, тружеников тыла с праздником Великой победы.

В отчетном периоде адресную помощь получили 40 человек на сумму 399 750,79 рублей.

Льготами по оплате коммунальных услуг пользуются 614 человек, сумма выплат составила 4 млн.714тыс.520руб.

Субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг пользуются 48 человек, сумма выплат 274 157 рублей.

Пособие на ребенка оформили 190 мамочек, сумма выплат составила 5млн.350 тыс.168 руб.

В первом полугодии 2019 года бесплатными путевками, полученными от министерства труда и социального развития Ростовской области, были обеспечены 15 ребят.

Совместно с Центром занятости 13 человек привлекались на временные работы для наведения порядка на территории населенных пунктов сельского поселения.

Центром доступа МФЦ в Латоново принято, оформлено дел и дано 1062 консультации.

За вышеуказанный период в администрацию сельского поселения поступило 40 устных и 9 письменных обращений граждан по вопросу спила дерева, трудоустройства, ремонта водостока, погашения задолженности по кредиту, вывоза мусора, оказания материальной помощи, о работе дома культуры..

В администрацию района поступило 2 письменных обращения: материальная помощь на лечение, расчистка реки и 3 устных (трудоустройство, жилье инвалиду).

Весь период мы работали сообща, в постоянном взаимодействии с председателями Советов пенсионеров, ветеранов, старостами уличных комитетов.

Конечно же, я хочу отметить наше сотрудничество с собранием депутатов.

За отчетный период проведено 7 заседаний собрания депутатов, на которых принято 11 решений, утверждены бюджет, правила по благоустройству, устав сельского поселения.

Большое внимание уделялось развитию массового спорта.

В течение весны обучающиеся поселения организовывали экологические акции "Самый чистый школьный двор", "Сделаем село чище", "Зеленый росток", «Мы помним. Мы гордимся», тем самым оказывали помощь в содержании нашего поселения в чистоте.

В рамках реализации программы "Развитие физической культуры и спорта» проведены следующие мероприятия: «Папа, мама, я - спортивная семья», «Веселые старты», «Маевка-это по-нашему».

Продолжена работа по популяризации и внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", в них приняли участие 90 человек.

Все спортивные мероприятия проводятся под лозунгом "Спорт против наркотиков".

В первом полугодии 2019 года с целью реализации творческого и интеллектуального потенциала молодежи проведено 229 мероприятий.

Патриотическое воспитание является одним из ключевых направлений в реализации молодежной политики и развитии гражданских качеств личности.

Участниками гражданской акции "Бессмертный полк России" стали более 1400 жителей сельского поселения.  
В целях профилактики асоциальных явлений в молодежной среде проведена агитационная работа среди молодежи о негативном воздействии наркомании на социально-психологическое развитие подрастающего поколения.   
Проводятся массовые и групповые спортивные мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни, в отчетном периоде в них приняли участие более 135 человек. Наиболее значимыми мероприятиями стали: кубки по волейболу, турнир по мини-футболу в рамках молодежной спартакиады "Здоровая молодежь - сильная Россия!".

В июне текущего года команда молодежи Малокирсановского сельского поселения приняла участие в Спартакиаде Дона.

Сейчас лето, унаших детей много свободного времени, часто можно их встретить без родителей у водоемов, управляющих на высокой скорости автотранспортом по населенным пунктам. На территории нашего поселения нет мест для купания, так как не созданы для этой цели условия: отсутствуют спасатели, медработник, да и по санитарным нормам водоемы не соответствуют нормам, много кишечных инфекций.Поэтому, убедительно прошу, берегите жизнь наших детей, не оставляйте без присмотра, контролируйте их свободное время.

С 27 апреля на территории Ростовской области, Матвеево-Курганского района, а также нашего поселения введен противопожарный режим. За вышеуказанный период случился 1 пожар, сгорел человек в собственном домовладении и 1 возгорание мусора. Составлен протокол об административной ответственности за сжигание мусора по ст.4.5. Предупреждаю, за нарушения противопожарного режима следуют штрафы от 2 до 5 тыс. рублей.

Выполнена опашка насленных пунктов на протяжении 500 м, угрожающим возгоранию.

Обеспечение общественного порядка, профилактика терроризма и экстремизма осуществляет Добровольная Народная дружина. Наряду с текущей работой особое внимание уделялось безопасности жителей в местах массового пребывания людей. Благодарю вас за помощь.

И в заключение:

Наверное, у каждого здесь присутствующего человека есть мечта. Вот у меня, как главы поселения, тоже есть мечты — одна большая и маленькая.

Большая мечта — это воплощение в жизнь проектов по благоустройству парка в Латоново, Малокирсановке, строительство бассейна в Греково-Тимофеевке.

Это не только моя мечта, но и мечта жителей Латоново, Греково-Тимофеевки. Так, чтобы в следующем году мы совместно с местными жителями поработали, создали перспективный проект и выставили его на рейтинговое голосование. Я уверена, что жители поддержат, и мы постараемся реализовать в 2021-2022 годах.

А маленькая мечта – очень хотелось бы чтобы было модно любить свое село. Помогать ему, помогать своим соседям. На самом деле размер этой помощи не очень важен. Можно посадить одно дерево, можно построить целый парк. Можно прийти вместе с администрацией на субботник и убрать территорию. Можно просто не мусорить — это тоже любовь и уважение к поселению.

Пожелать хочу всем счастья, здоровья, успехов, благополучия. Спасибо за внимание.