РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ростовская область

Матвеево-Курганский район

муниципальное образование

«Малокирсановское   сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ

МАЛОКИРСАНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ	ПРОЕКТ

№ 40                         с. Малокирсановка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Малокирсановского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2016год

В соответствии с постановлением Администрации Малокирсановского сельского поселения от 22.08.2013 № 115 «Об утверждении  Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Малокирсановского сельского поселения» руководствуясь ст.30 Устава муниципального образования «Малокирсановское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Малокирсановского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2016 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Малокирсановское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене Малокирсановского сельского поселения.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации Малокирсановского

сельского поселения	                                                        Д.В. Алборова

Приложение

к постановлению

Администрации

Малокирсановского

сельского поселения

Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы» за 2016 г.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» была утверждена  постановлением Администрации Малокирсановского сельского поселения 02.10.2013 № 127.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- создание условий для  устойчивого функционирования транспортной системы Малокирсановского сельского поселения;

- повышение уровня безопасности дорожного движения.

В 2016 году для обеспечения функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Малокирсановского сельского поселения были выполнены следующие виды работ:

- капитальный ремонт ул. Кутахова;

- очистка дорог от снега на территории поселения;

- ремонт пер. Октябрьский с. Малокирсановка, ул. Подгорная с. Малокирсановка, пер. Бригадирский с. Греково-Тимофеевка.

- покос травы вдоль дорог;

- грейдирование грунтовых дорог

С целью сокращения количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествия, улучшения транспортного обслуживания населения, среди населения, а так же в общеобразовательных учреждениях поселения проводились агитационные беседы по пропаганде дорожного движения, оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения;

Перечень мероприятий реализации

муниципальной программы выполненных и невыполненных в установленные сроки.

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Распоряжением Администрации Малокирсановского сельского поселения от 04.03.2015 № 35

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Малокирсановского сельского поселения» было предусмотрено 3 основных мероприятия. Данные мероприятия выполнены в полном объеме в установленные сроки.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2016 году приведены в Таблице 2 настоящего отчета.

Данные об  использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2016 году по плану составил  2370,6 тыс. руб., израсходовано 2300,3 тыс. руб. (97,0 %); в том числе за счет средств областного бюджета план – 250,9 тыс. руб., израсходовано – 224,6 тыс. руб.(89,5%); за счет средств бюджета поселения план – 2119,7 тыс. руб., израсходовано – 2075,7 тыс. руб.

По подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Малокирсановского сельского поселения» в 2016 году по плану составил 2074,0 тыс. руб., израсходовано 2003,8 тыс. руб. (90,1 %); в том числе за счет средств областного бюджета план – 250,9 тыс. руб., израсходовано – 224,6 тыс. руб.(89,5%); за счет средств бюджета поселения план – 1823,1 тыс. руб., израсходовано – 1779,2 тыс. руб.

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Малокирсановского сельского поселения» в 2016 году по плану составил  296,6 тыс. руб., израсходовано  296,5 тыс. руб. (100 %); в том числе за счет средств бюджета поселения план –   296,6 тыс. руб., израсходовано  296,5 тыс. руб.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в Таблице 4 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2016 году было запланировано достижение одного показателя (индикатора) по муниципальной программе.

Фактический показатель «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» составил 48,0 %; плановый показатель – 48 %.

По подпрограмме 1 предусмотрено достижение одного показателя.

Фактический показатель «Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения» равен 0,8 км, плановый показатель – 0,8 км., в  связи с поступлением акцизов по подакцизным товарам (продукции) не в полном объеме.

По подпрограмме 2 предусмотрено достижение двух показателей, по которым достигнуты плановые значения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2016 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Малокирсановского сельского поселения «Развитие транспортной системы»:

- Постановление от 25.03.2016г. № 67; Постановление от 17.06.2016г. № 156; Постановление от 29.12.2016г. № 490. Причины изменений – уточнение объемов финансирования.

Информация о результатах оценки бюджетной эффективности

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) определялась по формуле:

где:

E - эффективность реализации муниципальной программы, цели (задачи), процентов;

Fi - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы);

Ni - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программой;

n - количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.

В связи с тем, что плановые и фактические значения 3 показателей равны нулю, их значение, характеризующее выполнение цели (задачи), достигнутые в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы) примем за 1.

Е = (1 + 1+ 1 + 1) / 4 х 100 = 100 %

Так как значение показателя Е = 100 %, то эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать высокой.

Уровень исполнения финансирования по муниципальной программе в целом определялся по формуле:

Фф

Уэф = -----  х  100 %,

Фп

где:

Уэф - уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;

Фф - фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;

Фп - плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. рублей.

Уэф = 1794,4 / 1806,8х 100 % = 99,3 %

Так как значение показателя Уэф = 99,3 %, то уровень исполнения финансирования является высоким.

Следовательно программа реализовалась эффективно.

Информация о реализации мер муниципального

регулирования.

Мер муниципального  регулирования в ходе  реализации  муниципальной программы в 2016 году не предусматривалось.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В 2016 году в ходе реализации муниципальной программы сложилась экономия бюджетных ассигнований в сумме  70,3 тыс.рублей, в том числе в результате конкурсных процедур – 26,3 тыс. руб.

Муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Малокирсановского сельского поселения: выполняются работы по содержанию и ремонту дорог, которые напрямую зависят от объема финансирования.

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы.

### Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2016 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | - | 48,0 | 48,0 | показатель не выполнен в связи с невыполнением доходной части бюджета поселения |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Малокирсановского сельского поселения» |
| 1.1. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | 0,8 | 0,8 | показатель не выполнен в связи с поступлением акцизов по подакцизным товарам (продукции) не в полном объеме. |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Малокирсановского сельского поселения |
| 2.1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | - | 0 | 0 | - |
| 2.2. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | условные единицы | - | 0 | 0 | - |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Малокирсановского сельского поселения» |
| 1.1 | Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Гороховатченко В.И. | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме, в том числе включающая в себя ямочный ремонт, грейдерование внутрипоселковых дорог за счет средств областного бюджета и софинансирования | были выполнены следующие виды работ: грейдерование дорог, противогололедные мероприятия, обрезка и валка аварийных деревьев, обкос придорожной полосы внутри-поселковых дорог | - |
| 1.2 | Основное мероприятие: «Расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Гороховатченко В.И. | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | Ремонт автомобильных дорог | Произведен ремонт внутрипоселковых дорог |  |
| 1.3 | Основное мероприятие: «Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Гороховатченко В.И. | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог | Изготовлена ПСД на капитальный ремонт автодороги по пер. Северный с. Малокирсановка |  |

### Таблица 4

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за  2016 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | всего | 2370,6 | 2300,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 250,9 | 224,6 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 2119,7 | 2075,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие транспортной инфраструктуры Малокирсановского сельского поселения» | всего | 2074,0 | 2003,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 250,9 | 224,6 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 1823,1 | 1779,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | всего | 1975,0 | 1904,8 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 250,9 | 224,6 |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 1724,1 | 1680,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 2 | «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 3 | «Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | всего | 99,0 | 99,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 99,0 | 99,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | Повышение безопасности дорожного движения на территории Малокирсановского сельского поселения | всего | 296,6 | 296,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 296,6 | 296,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | всего | 296,6 | 296,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 296,6 | 296,5 |

.