РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ростовская область

Матвеево-Курганский район

муниципальное образование

«Малокирсановское сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ

МАЛОКИРСАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2017г № 47 с. Малокирсановка

Об утверждении отчета о

 реализации муниципальной

программы «Энергоэффективность и

развитие энергетики» (2014-2020годы) за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Малокирсановского сельского поселения от 22.08.2013 № 115 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Малокирсановского сельского поселения» руководствуясь ст.30 Устава муниципального образования «Малокирсановское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2016 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Малокирсановское сельское поселение» в сети «Интернет».

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене Малокирсановского сельского поселения.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Главы администрации Малокирсановского

сельского поселения Д.В. Алборова

Приложение

к постановлению

Администрации

Малокирсановского

сельского поселения

от 22.03.2017 №47

Отчет о реализации муниципальной программы

Малокирсановского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2016 г.

**Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за отчетный год.**

Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» была утверждена Постановление м от 02.10.2013г. № 135 «Об утверждении

муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики на 2014 -2020 годы.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

-учет и контроль всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов на территории Малокирсановского сельского поселения;

-лимитирование и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере;

- сокращение удельных расходов энергоресурсов (электроснабжение) без ущемления интересов населения и предприятий;

- расширение использования возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива в энергопотреблении;

- эффективное использование энергоресурсов.

Задачи программы:

-энергоснабжение и повышение энергетической эффективности.

Для достижения поставленных целей в 2016 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие результаты:

-снижение энергоемкости муниципального продукта;

-благоустроенность населенных пунктов поселения.

**Перечень мероприятий реализации**

**муниципальной программы выполненных и невыполненных в установленные сроки.**

 Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Распоряжением Администрации Малокирсановского сельского поселения от 29.12.2015 № 42.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности Малокирсановского сельского поселения» было предусмотрено одно основное мероприятие. Данное мероприятие выполнено в полном объеме в установленные сроки.

Основное мероприятие «Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие» выполнено на 99,7%.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2016 году приведены в Т[аблице 2](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDesktop%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%9D%D0%9F%D0%90%5C2017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%5C%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%5C%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%2047%20%D0%BE%D1%82%2027%2003%2017-%D0%BE%D1%82%D1%87%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3.doc#Par1520) настоящего отчета.

 **Данные об использовании бюджетных ассигнований**

**и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.**

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2016 году по плану составил 29,0 тыс. руб., израсходовано 28,9 тыс. руб. (99,7%).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в Таблице 3 к настоящему отчету.

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы.**

 Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2016 году было запланировано достижение одного показателя (индикатора) муниципальной программе, по которым были достигнуты плановые значения.

По подпрограмме предусмотрено достижение одного показателя, по которым достигнуты плановые значения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

**Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях**

**в муниципальную программу.**

В течение 2016 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную программу Малокирсановского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»:

1. Постановление от 25.03.2016г. № 69; Постановление от 02.08.2016г. № 207; Постановление от 29.12.2016г. № 497.

Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Малокирсановского сельского поселения.

**Информация о результатах оценки бюджетной эффективности**

 **муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы.

«Степень достижения целевых индикаторов и показателей результативности мероприятий муниципальной программы» базируется на анализе достижения целевых индикаторов и показателей результативности и рассчитывается по формуле:

КЦИi = ЦИФi / ЦИПi,

где КЦИi – степень достижения i-го целевого индикатора или показателя;

ЦИФi (ЦИПi) – фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора или показателя.

КЦИi = 7,5 / 7,5=1

Значение показателя КЦИi равно 1 – при планируемом снижении ЦИПi.

«Степень соответствия затрат бюджета на мероприятия муниципальной программы запланированному уровню затрат» базируется на анализе затрат бюджета на мероприятия, указанные в приложении № 3 к муниципальной программе, и рассчитывается по формуле:

КБЗi = БЗФi / БЗПi,

где КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия;

БЗФi (БЗПi) – фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия.

КБЗi = 29,9 / 30,0=1

Значение показателя КБЗi равно 1.

Следовательно программа реализовалась эффективно.

**Информация о реализации мер муниципального**

**регулирования.**

 Мер муниципального регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2016 году не предусматривалось.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

 Мероприятия муниципальной программы в 2016 году выполнены в полном объеме. Денежные ассигнования запланированные на исполнение мероприятий муниципальной программы были освоены в полном объеме.

Муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Малокирсановского сельского поселения: выполняются работы по снижению энергоемкости муниципального продукта, проводятся замены ламп на энергосберегающие.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2015 год | 2016 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики »   |
| 1. | Экономия электрической энергии в натуральном выражении | тыс.кВт.ч. | 7,3 | 7,5 | 7,5 | - |
| Подпрограмма «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности Малокирсановского сельского поселения»  |
| 1.1. | Доля объема электрической энергии, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории муниципального образования | процентов | 100 | 100 | 100 | -  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики »

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия  | Ответственный исполнительзаместитель руководителя ОИВ/ФИО | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма муниципальной программы «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности Малокирсановского сельского поселения» |
| 1.1 | Основное мероприятие «Замена ламп накали­вания и других не­эффективных эле­ментов систем осве­щения, в том числе светильников, на энергосберегаю­щие» | Специалист Гороховатченко В.Н. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | уменьшение потребления электроэнергии | уменьшение потребления электроэнергии | - |

Таблица 4

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики »

 за 2016 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | «Энергоэффективность и развитие энергетики »  | всего  | 29,0 | 28,9 |
| федеральный бюджет | - | -  |
| областной бюджет  | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | 29,0 | 28,9 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма  | «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности Малокирсановского сельского поселения» | всего  | 29,0 | 28,9 |
| федеральный бюджет | - | -  |
| областной бюджет  | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | 29,0 | 28,9 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Замена и утилизация ламп накали­вания и других не­эффективных эле­ментов систем осве­щения, в том числе светильников,  | всего  | 29,0 | 28,9 |
| федеральный бюджет | - | -  |
| областной бюджет  | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | 29,0 | 28,9 |
| внебюджетные источники | - | - |

.