Российская Федерация

Ростовская область

Матвеево-Курганский район

муниципальное образование

«Малокирсановское сельское поселение»

Администрация Малокирсановского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2019 № 23 с. Малокирсановка

Об утверждении отчета о

реализации муниципальной

программы «Энергоэффективность и

развитие энергетики» (2014-2020годы) за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Малокирсановского сельского поселения от 22.08.2013 № 115 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Малокирсановского сельского поселения» руководствуясь ст.30 Устава муниципального образования «Малокирсановское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2018 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Малокирсановское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене Малокирсановского сельского поселения.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Главы Администрации Малокирсановского

сельского поселения Д.В. Алборова

Приложение

к постановлению

Администрации

Малокирсановского

сельского поселения

от 12.03.2019 № 24

Отчет о реализации муниципальной программы

Малокирсановского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2018 г.

**Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за отчетный год.**

Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» была утверждена Постановление м от 02.10.2013г. № 135 «Об утверждении

муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики на 2014 -2020 годы».

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

-учет и контроль всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов на территории Малокирсановского сельского поселения;

-лимитирование и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере;

- сокращение удельных расходов энергоресурсов (электроснабжение) без ущемления интересов населения и предприятий;

- расширение использования возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива в энергопотреблении;

- эффективное использование энергоресурсов.

Задачи программы:

-энергоснабжение и повышение энергетической эффективности.

Для достижения поставленных целей в 2018 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие результаты:

-снижение энергоемкости муниципального продукта;

-благоустроенность населенных пунктов поселения.

**Перечень мероприятий реализации**

**муниципальной программы выполненных и невыполненных в установленные сроки.**

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Распоряжением Администрации Малокирсановского сельского поселения.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности Малокирсановского сельского поселения» было предусмотрено одно основное мероприятие. Данное мероприятие выполнено в полном объеме в установленные сроки.

Основное мероприятие «Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие» выполнено на 100,0%.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2018 году приведены в Т[аблице 2](file:///C:\Users\User\Desktop\Мои%20документы\НПА\2017%20год\Малокирсановка\Муниципальные%20программы\Отчеты%20по%20программам\Энергоэффективность\Постан%2047%20от%2027%2003%2017-отч%20энерг.doc#Par1520) настоящего отчета.

**Данные об использовании бюджетных ассигнований**

**и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.**

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2018 году по плану составил 28,2 тыс. руб., израсходовано 28,2 тыс. руб. (100,0%).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в Таблице 3 к настоящему отчету.

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы.**

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2018 году было запланировано достижение одного показателя (индикатора) муниципальной программе, по которым были достигнуты плановые значения.

По подпрограмме предусмотрено достижение одного показателя, по которым достигнуты плановые значения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

**Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях**

**в муниципальную программу.**

В течение 2018 года ответственным исполнителем не вносились изменения в муниципальную программу Малокирсановского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики».

**Информация о результатах оценки бюджетной эффективности**

**муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы.

«Степень достижения целевых индикаторов и показателей результативности мероприятий муниципальной программы» базируется на анализе достижения целевых индикаторов и показателей результативности и рассчитывается по формуле:

КЦИi = ЦИФi / ЦИПi,

где КЦИi – степень достижения i-го целевого индикатора или показателя;

ЦИФi (ЦИПi) – фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора или показателя.

КЦИi = 7,5 / 7,5=1

Значение показателя КЦИi равно 1 – при планируемом снижении ЦИПi.

«Степень соответствия затрат бюджета на мероприятия муниципальной программы запланированному уровню затрат» базируется на анализе затрат бюджета на мероприятия, указанные в приложении № 3 к муниципальной программе, и рассчитывается по формуле:

КБЗi = БЗФi / БЗПi,

где КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия;

БЗФi (БЗПi) – фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия.

КБЗi = 29,9 / 30,0=1

Значение показателя КБЗi равно 1.

Следовательно программа реализовалась эффективно.

**Информация о реализации мер муниципального**

**регулирования.**

Мер муниципального регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2018 году не предусматривалось.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

Мероприятия муниципальной программы в 2018 году выполнены в полном объеме. Денежные ассигнования запланированные на исполнение мероприятий муниципальной программы были освоены в полном объеме.

Муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Малокирсановского сельского поселения: выполняются работы по снижению энергоемкости муниципального продукта, проводятся замены ламп на энергосберегающие.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| 2015 год | 2018 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики » | | | | | | |
| 1. | Экономия электрической энергии в натуральном выражении | тыс.кВт.ч. | 7,3 | 7,5 | 7,5 | - |
| Подпрограмма «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности Малокирсановского сельского поселения» | | | | | | |
| 1.1. | Доля объема электрической энергии, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории муниципального образования | процентов | 100 | 100 | 100 | - |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики »

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма муниципальной программы «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности Малокирсановского сельского поселения» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие «Замена ламп накали­вания и других не­эффективных эле­ментов систем осве­щения, в том числе светильников,  на энергосберегаю­щие» | Ваньков И.И. | 01.01.  2018 | 31.12.  2018 | 01.01.  2018 | 31.12.  2018 | уменьшение потребления электроэнергии | уменьшение потребления электроэнергии | - |

Таблица 4

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики »

за 2018 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Энергоэффективность и развитие энергетики » | всего | 28,2 | 28,2 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | 28,2 | 28,2 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма | «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности Малокирсановского сельского поселения» | всего | 28,2 | 28,2 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | 28,2 | 28,2 |
| внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Замена и утилизация ламп накали­вания и других не­эффективных эле­ментов систем осве­щения, в том числе светильников, | всего | 28,2 | 28,2 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет района | - | - |
| бюджет поселения | 28,2 | 28,2 |
| внебюджетные источники | - | - |

.