Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Формирование современной городской среды на территории Малокирсановского сельского поселения»

отчетный период 9- месяцев 2019г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб. <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Малокирсановского сельского поселения» | Администрация Малокирсановского сельского поселения | х | х | х | 15150,0 | 15150,0 | 11250,2 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Реализация программы формирования современной городской среды | Администрация Малокирсановского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Малокирсановского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Малокирсановского сельского поселения сельского поселения | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 15150,0 | 15150,0 | 11250,2 |  |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Администрация Малокирсановского сельского поселения |  | х | 30.09.2019 | х | х | х | х |
| 8 | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 15150,0 | 15150,0 | 11250,2 | - |
|  |  |  | х | х | х | 15150,0 | 15150,0 | 11250,2 | - |

07 октября 2019г.        Начальник сектора экономики и финансов                                                               В.В. Дударева

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Формирование современной городской среды на территории

Малокирсановского сельского поселения»

отчетный период 9 месяцев  2019 г.

Муниципальная программа Малокирсановского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Малокирсановского сельского поселения»  » (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Малокирсановского сельского поселения 07.12.2017 № 155а.

На реализацию муниципальной программы запланировано  21 500,0 тыс. рублей

в том числе по годам и источникам финансирования:

2018 год  -  0,0 тыс. рублей;

2019 год –   15 150,0 тыс. рублей;

2020 год –   3 200,0 тыс. рублей

2021 год –   3 150,0 тыс. рублей;

2022 год –   0,0 тыс. рублей;

За счет средств местного бюджета всего – 6 500,0 тыс. руб. в том числе по годам:

2019 год – 150,0 тыс. рублей

из них в целях софинансирования   - 18,2 тыс. рублей.

средства местного бюджета – 131,8 тыс. рублей

2020 год – 3200,0 тыс. рублей;

2021 год – 3150,0 тыс. рублей.

За счет средств федерального бюджета

2019 год - 14 700,0 тыс. рублей

За счет средств областного бюджета

2019 год - 300,0 тыс. рублей

Фактические расходы за 9 месяцев 2019 года составили 12250,2 тыс. рублей Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Малокирсановского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Благоустройство общественных территорий Малокирсановского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

В соответствии с постановлением Администрации Малокирсановского сельского поселения от 06.09.2018 №114 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» и распоряжения Администрации Малокирсановского сельского поселения от 31.10.2018г. № 57а «Об утверждении перечня муниципальных программ» утвержден план реализации муниципальной программы Малокирсановского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Малокирсановского сельского поселения» на 2019 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2019 год предусмотрено 15150,0 тыс. рублей. Фактические расходы за 9 месяцев 2019 года составили 12250,2 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия. В 2019 году в установленный срок выполнено основное мероприятие (1.1 «Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Малокирсановского сельского поселения»).

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Малокирсановского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Малокирсановского сельского поселения»» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Малокирсановского сельского поселения  «Формирование современной городской среды на территории Малокирсановского сельского поселения»»  за 9 месяцев 2019 года представлен в приложении к пояснительной информации.